Załącznik Nr 4

Zintegrowany plan zadań inwestycyjnych do 2020 roku

| Lp. | Zadanie |  | Wartość całkowita w zł | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B 1) |  | 5.010.000 |  |  |  |  |  |
|  | 1a. | Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B – Etap I – odcinek od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Hożej | 3.010.000 | 3.010.000 |  |  |  |  |
|  | 1b. | Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B - Etap II – odcinek od ul. Hożej do ronda Marconiego | 2.000.000 |  | 2.000.000 |  |  |  |
| 2. | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1210B Pomiany – Popowo od km 0+000 do km 2+0932) |  | 2.500.800 | 2.500.800 |  |  |  |  |
| 3. | Zamknięcie ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi powiatowe Nr 1223B, 1224B i 1228B poprzez: 3) |  | 4.710.000 |  |  |  |  |  |
|  | 3a | Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224B Wrotki – Jaziewo od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo dł. odc. 3,411km | 1.710.000 | 1.710.000 |  |  |  |  |
|  | 3b | Etap II: | 3.000.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Przebudowa drogi Nr 1223B Sosnowo – Kopiec dł. odcinka 3,480km | 2.400.000 | 2.400.000 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Przebudowa odcinka ulicy miejskiej powiatowej Nr 2569B ul. Kościelna w Lipsku – od ul. Batorego w stronę Sztabina, dł. odc. 330 mb | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa drogi 1209B Przewięź – Sucha Rzeczka – Płaska – Mikaszówka – Gruszki – Rudawka 4) |  | 6.300.000 | 300.000 | 6.000.000 |  |  |  |
| 5. | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rz. Netta, nr JNI 01015084, w km 5+291 w ciągu drogi powiatowej Nr1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek 5) |  | 3.120.000 | 3.120.000 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie |  | Wartość całkowita w zł | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6. | Remont nawierzchni ulicy Stolarskiej w Lipsku 6) |  | 126.000 | 126.000 |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Saperów w Lipsku 6) |  | 50.000 | 50.000 | Realizacja |  |  |  |
| 8. | Budowa chodnika w miejscowości Jaminy, dł. 500 mb 7) |  | 140.000 | 140.000 |  |  |  |  |
| 9. | Budowa chodnika w miejscowości Netta, dł. 100 mb 8) |  | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  |
| 10. | Przebudowa ciągu drogowego Rutki-Rajgród– Etap III - Poprawa bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej nr 1192B budowa chodnika w miejscowości Rutki Nowe 8) |  | 700.000 |  | 700.000 |  |  |  |
| 11. | Przebudowa drogi nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara – do dr. DK 16 od km 0+000 do km 8+520 9) |  | 5.400.000 |  | 50.000 | 5.350.000 |  |  |
| 12. | Przebudowa drogi nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II od km 0+000 do km 19+453 9) |  | 10.820.000 |  |  |  | 70.000 | 10.750.000 |
| 13. | Przebudowa drogi nr 1218B Bargłów Kościelny – Netta Folwark od km 0+000 do km 4+205 9) |  | 2.780.000 | 30.000 | 2.750.000 |  |  |  |
| 14. | Przebudowa drogi nr 1217B Brzozówka – Bargłówka dł. 6,000km 9) |  | 5.440.000 |  |  |  | 40.000 | 5.400.000 |
| 15. | Przebudowa drogi nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 4+4509) |  | 4.190.000 |  |  | 40.000 | 4.150.000 |  |
| 16. | Przebudowa drogi nr 1223B Huta – Podcisówek dł. odcinka 3,704km 10) |  | 2.000.000 |  |  | 2.000.000 |  |  |
| 17. | Przebudowa drogi 1230B od drogi nr 1228B – Jastrzębna I – Nowa Kamienna – Stara Kamienna 10) |  | 5.480.000 |  |  |  |  | 5.480.000 |
| 18. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1216B Tajno Stare – Orzechówka – Woźnawieś, odcinek Tajno Stare – Tajenek o dł. 3,198 km 11) |  | 4.030.000 |  |  | 40.000 | 3.990.000 |  |
| Lp. | Zadanie |  | Wartość całkowita w zł | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 19. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel, dł. 11,564 km 12) |  | 7.577.000 |  |  |  | 60.000 | 7.517.000 |
| 20. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B Płociczno – Bryzgiel – Macharce, dł. 10,000 km 12) |  | 6.560.000 |  |  |  | 60.000 | 6.500.000 |
| 21. | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na Kanale Augustowskim nr JNI 01015097 w km 3+965 drogi powiatowej Nr 1242B Płaska – Żyliny – Sucha Rzeczka 13) |  | 3.100.000 |  |  |  | 3.100.000 |  |
| 22. | Przebudowa drogi nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki dł. 5,5km 6) |  | 4.235.000 |  | 45.000 | 4.190.000 |  |  |
| 23. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186B Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki 12) |  | 4.842.854 |  |  |  |  | 4.842.854 |
| 24. | Przebudowa ul. Jaćwieskiej Nr 2511B w Augustowie, dł. 210m 14) |  | 578.000 |  | 578.000 |  |  |  |
| 25. | Przebudowa ulicy miejskiej powiatowej Nr 2504B ul. Bystra w Augustowie, dł. 480m 14) |  | 1.120.000 |  |  |  | 1.120.000 |  |
| 26. | Dostosowanie obiektów zakładów opieki medycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie do standardów określonych przez Ministra Zdrowia 15) |  | 700.000 | 600.000 100.000 |  |  |  |  |
| 27. | Modernizacja i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny zakładów opieki medycznej – SP ZOZ i SP ZZOD 15) |  | 4.000.000 2.550.000 |  | 1.000.000 600.000 | 1.000.000 600.000 | 1.000.000 600.000 | 1.000.000 750.000 |
| 28. | Podnoszenie jakości kształcenia, w tym kształcenia zawodowego i ustawicznego w szkołach powiatowych poprzez inwestycje w wyposażenie obiektów szkolnych 15) |  | 1.118.000 |  | 380.000 | 380.000 | 358.000 |  |
| Lp. | Zadanie |  | Wartość całkowita w zł | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 29. | Modernizacja obiektów oraz zagospodarowanie terenów wokół szkół i placówek oświatowych (ogrodzenie w ZSO, w ACE i w PPP, klatki schodowe w ZPM, przystosowanie pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby ZSS, remont budynku na kajaki w MOS) 15) |  | 1.320.000 | 295.000 | 415.000 | 150.000 | 130.000 | 330.000 |
| 30. | Poprawa stanu bazy lokalowej administracji powiatowej (termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 37, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie archiwum, remont pomieszczeń) 15) |  | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |  |  |

Wytypowane zadania drogowe będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych (np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) i uzyskania współfinansowania w wysokości 51% wkładu własnego przez samorządy miejskie i gminne.

Budowa, przebudowa,  remont chodników w ciągu ulic miejskich powiatowych w Augustowie: ul. Łazienna, Wierzbna, Kościelna, Wojska Polskiego, Polna, Szkolna nastąpi po ustaleniu zakresu prac i sposobu finansowania wspólnie z Miastem Augustowem.

1) realizacja wspólnie z Miastem Augustów z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

2)  realizacja wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

3)  realizacja wspólnie z Gminą Sztabin oraz Miastem i Gmina Lipsk z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

4)  realizacja wspólnie z Gminą Płaska w 2016 roku oraz wspólnie z Gminą Płaska z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w 2017 roku

5)  realizacja z dofinansowaniem z rezerwy celowej wspólnie z samorządami lokalnymi

6) realizacja z Miastem i Gminą Lipsk

7) realizacja wspólnie z Gminą Sztabin

8) realizacja wspólnie z Gminą Augustów

9) realizacja wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny oraz Gminą Augustów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

10) realizacja wspólnie z Gminą Sztabin z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

11) realizacja wspólnie z Gminą Bargłów Kościelny pod warunkiem włączenia się w realizację zadania Powiatu Grajewskiego oraz Miasta i Gminy Rajgród  z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

12 ) realizacja wspólnie z Gminą Nowinka

13) realizacja z dofinansowaniem z rezerwy celowej z wspólnie z Gminą Płaska

14) realizacja wspólnie z Miastem Augustów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

15) realizacja z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych