Załącznik nr 10

Informacja   na  temat  realizacji  zadań  ujętych  w  „ Programie  ochrony  środowiska dla  powiatu  augustowskiego”   a  realizowanych  przez  Waszą  jednostkę   za  lata  2004 , 2005,    w  tym  zamierzenia  na  rok  2006 i  2007  wg  danych  samorządów gminnych :

- Zadania  w  zakresie  ochrony  powietrza  i  przed  szkodliwym  oddziaływaniem  hałasu

- Zadania  w  zakresie  ochrony  wód

- Zamierzenia  inwestycyjne  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  stacji  uzdatniania

- Zamierzenia  w  zakresie  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  modernizacji  ścieków

- Zamierzenia  w  zakresie  budowy  sieci  cieplnych

- Zamierzenia  w  zakresie  budowy  dróg  i  kanalizacji  deszczowej

- Zamierzenia  w  zakresie  gospodarki  odpadami

Tab.  Nr  1

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| m. Augustów |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | - |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa | 0,9 | IV-IX. 2004 | m.Augustów | - | 470,8 |
| 3 | Wodociąg | - |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | 2,0 | IV-IX. 2004 | m.Augustów |  | 2369,0 |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | 4,06 | I-IX.2005 | m.Augustów | WFOSiGW | 708,3 |
| 2 | Kan. deszczowa | 2,5 | II-XI 2005 | m.Augustów | Phare | 842,9 |
| 3 | Wodociąg | 3,8 | II-XI 2005 | m.Augustów | Phare | 478,8 |
| 4 | Drogi | 2,2 |  | m.Augustów | Phare | 3252,6 |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | - |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa | 1,67 | IV-XI 2006 | m.Augustów |  |  |
| 3 | Wodociąg | - |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | 2,6 | IV-XI 2006 | m.Augustów |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | b.d |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa | b.d |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | b.d |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | b.d |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gm. Augustów |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | - |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 1,95 | X-XI 2004 | Gm. Augustów | - | 87,5 |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 12,1 | VIII 2005 | Gm. Augustów | - | 368,2 |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 9,0 | VIII-X 2006 | Gm. Augustów | - | 306,4 |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | b.d |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa | b.d |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | b.d |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | b.d |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gm. Bargłów Kościelny |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | Remonty modernizacja |  | Gm. Bargłów Koscielny | Własne Własne Sapard | 163,8 915,4 1168,4 |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | Moderniz. Stacji uzdatniania |  | Gm. Bargłów Koscielny | ZPOPR Budżet własne | 531,1 319,9 89,0 |
|  |  | Wóz rat. Gasniczego |  |  | WFOŚiGW Zarz. Woj.OSP Budżet Własne | 20,0 50,0 57,0 44,0 |
| 4 | Drogi | Remonty |  |  | Własne | 333 |
| 5 | Energetyka | Moderniz. Kotlowni na olejową |  |  | WFOŚiGW poż. GFOŚiGW dot. Własne | 120,0 25,0 68,7 |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | dr. do Netty dr. Górskie parking ob. Sport remonty |  |  |  | 1251,2 563,1 659,6 690,2 306,8 |
| 5 | Energetyka |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa | Modern SUW |  |  | b.d |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| m. i gm. Lipsk |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | 1,97 |  | Gm. Lipsk | Sapard | 94,6 |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 28,6 46,5 | IV-VIII 2004 | Gm. Lipsk | Sapard | 823,5 839,4 |
| 4 | Drogi | 1,26 1,04 |  | Gm. Lipsk | Sapard | 151,0 94,6 |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | 4,6 |  | Gm. Lipsk | Phare | 1400 |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  | Gm. Lipsk |  | 300 |
|  | oczyszczalnie |  |  | Gm. Lipsk |  | 4500 1000 2000 |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 82,0 24,0 |  | Gm. Lipsk |  | 3638,7 1999 |
| 4 | Drogi | Lipszczany Rakowicze Dulkowszczyzn Kurianka |  |  |  | b.d |
| 5 | Energetyka Modernizacja kotlowni osiedl. |  |  | Gm. Lipsk |  | 1000 |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gm. Nowinka |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | - |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | 6,98 | 2003-VIII 04 | Gm. Nowinka | Phare Starostwo Własne | 2108,8 425,0 614,7 |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 14,8 | IV-VII 2005 | Gm. Nowinka | EFRR Budżet państwa Własne | 382,0 51,6 157,8 |
| 4 | Drogi | 3,66 | VI-VII 2005 | Gm. Nowinka | Phare własne | 447,8 246,1 |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi | 2,9 0,58 | VII-IX 2006 | Gm. Nowinka | EFRR Budżet państwa Własne | 852,8 113,7 170,6 |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | 16,0 | V-VII 2007 | Gm. Nowinka |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | 16,5 |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gm. Płaska |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
|  | Stacja uzdatniania |  | XII.2006 | Gm. Płaska | ZPORR | 424642 |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | b.d |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Stacja uzdatniania |  |  |  |  |  |
|  | Drogi |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Efekt rzeczowy | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Podmioty uczestniczące | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * | Miesiąc i rok | inwestor | dotujący | ** Tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| gm. Sztabin |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2004 | Wykonanie km |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2005 | wykonanie |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg | Sieć Ujęcie wody | IV-IX 2005 | Gm. Sztabin | EPRR/ZPORP Budżet własne | 2903 387 58 |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2006 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna |  |  |  |  |  |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |
|  | Rok 2007 | zamierzenia |  |  |  |  |
| 1 | Kan. sanitarna | Moder. Oczyszczalni | V-X 2007 | Gm. Sztabin | EPPR/ZPORP Własne | 600 203 |
| 2 | Kan. deszczowa |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodociąg |  |  |  |  |  |
| 4 | Drogi |  |  |  |  |  |

*  efekt  rzeczowy

Dla  dróg ,  wodociągów  ,  kanalizacji  sanitarnej ,  kanalizacji deszczowej , magistrali cieplnych  podać  długość km

Dla  przyłączy  wodociągowych  ,  przykanalików  kanalizacji sanitarnej , podłączeń  do  sieci  ciepłowniczej   szt / m

**  podać  wkład  finansowy   własny  i   od  poszczególnych  jednostek dotujących

TAB.  Nr  2

Dane  ogólne  i  stan  urządzeń  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  koniec  roku  2005

| l.p |  |  | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 | Ilość w roku 2003 | Ilość w roku 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa jednostki Gmina………………. |  | m.Augustów |  | gmAugustów |  | Gm. Bargłów |  | m.g Lipsk |  | Gm. Nowinka |  | Gm Płaska |  | Gm. Sztabin |  | Powiat |  |
| 1 | Dane ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Liczba mieszkańców | mk | 30300 | 30280 | 7161 | 7089 | 6219 | 6066 | 6239 | 6088 | 2868 | 2850 | 2685 | 2700 | 5652 | 5818 | 61124 | 60891 |
| 1.2 | Liczba gospodarstw domowych | szt | 7500 | 7500 | 1681 | 1670 | 1479 | 1430 | 1800 | b.d | 755 | 755 | 1318 | 1497 | 1425 | 1425 | 15958 | 16077 |
| 2 | Gospodarka wodna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Wydajność ujęcia docelowa | m3/db | 5424 | 5424 | 2400 | 2400 | 1500 | 2000 | 459 92 - | 459 92 456 | 190 | 190 | 273 | 273 | 1968 | 1968 | 12306 | 13262 |
| 2.2 | Pobór wody rzeczywisty | m3/db | 3600 | 4900 | 900 | 1100 | 1140 | 1350 | 250 14,2 - | 257,6 14,2 97,8 | 120 | 120 | 280 | 309 | 1200 | 1400 | 7504,2 | 9549,6 |
| 2.3 | Długość sieci wodociągowej | km | 102 | 111 | 211,2 | 225,3 | 212,5 | 213,7 | 17,1 | 76,8 | 66,1 | 66,1 | 60,3 | 60,3 | 138,2 | 180,0 | 807,4 | 933,2 |
| 2.4 | Ilość gospodarstw podłączonych do sieci / długość | Szt km | 3970 | 4188 | 1038 | 1091 | 110341 | 1118 42 | 321/11 54/1,5 - | 323/11 54/1,5 229/16 | 350 | 350 | 561 - | 580 - | 833 6200 | 959 7300 | 8230 | 8892 |
| 2.5 | Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu zbiorowego | mk. | 25000 | 26900 | b.d | b.d | 5500 | 5600 | 2956 | 3872 | 368 | 477 | 2090 | 2160 | 4160 | 4850 |  |  |
| 3 | Gospodarka ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Przepustowość istniejącej oczyszczalni | tys. m3 / rok | 2735 | 2737 |  |  | 73 | 73 | 193,4 | 193,4 | 109 | 109 | - | - | 57,6 | 57,6 |  |  |
| 3.2 | Ilość ścieków odprowadzana | tys. m3 / rok | 1098 | 1451 |  |  | 17 | 19 | 64 | 73 | 8,2 | 8,6 | - | - | 39,6 | 39,6 | 1226,8 | 1591,2 |
| 3.3 | Długość sieci kanalizacji sanitarnej | km | 83,5 | 114,6 | 5,8 | 5,8 | 9,4 | 9,4 | 8,0 | 9,2 | 2,5 | 2,5 | - | - | 7 | 7 | 116,2 | 148,5 |
| 3.4 | Ilość gospodarstw podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej /oczyszczalni gminnej | Szt m | 3221 | 3516 | 94 | 96 | 127 1500 | 131 1600 | 189 - | 257 - | 35 | 35 | - | - | 220 3000 | 220 300 |  |  |
| 3.5 | Liczba mieszkańców korzystająca z gminnej kanalizacji sanitarnej | mk. | 23000 | 26900 |  |  | 650 | 700 | 756 | 1028 | 182 | 182 | - | - | 980 | 980 |  |  |
| 3.6 | Ilość oczyszczalni przydomowych | szt | b.d | b.d | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 23 | 15 | 30 | 57 | 85 |
| 3.7 | Liczba mieszkańców korzystająca oczyszczalni przydomowych | mk | b.d | b.d | b.d | b.d | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 80 | 75 | 150 |  |  |
| 4 | Infrastruktura drogowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Długość dróg łącznie W tym: - gminnych - powiatowych - wojewódzkich - krajowych | km | 26,41 | 27,46 | 156,0 | 156,0 | 61,2 82,7 - 10,7 | 61,3 82,7 - 10,7 | 127,1 52,78 26,0 0 | 127,1 52,78 26,0 0 | 38 44 - 22 | 38 44 - 22 | 104 88 b.d b.d | 104 88 b.d b.d | 80 87,1 10 11,5 | 80 87,1 10 11,5 |  |  |
| 4.2 | Długość kanalizacji deszczowej na drogach Łącznie W tym: - gminnych - powiatowych - wojewódzkich d. krajowych | km. | 20,8 | 23,7 |  |  | 0,5 0,5 - - - | 1,7 0,5 - - 1,2 | 2,44 0,37 0 0 | 2,44 0,37 0 0 | - - - 2 | - - - 2 | - | - | 1,8 0,7 0,3 0,8 - | 1,8 0,7 0,3 0,8 - | 27,1 | 32,1 |
| 5 | Energetyka cieplna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nazwa kotłowni osiedlowej , miejskiej ……………………… |  | MPEC „GIGA” |  | - | - | - | - | SM Lipsk Sp Lipsk |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5.2 | Moc kotłowni zainstalowana | MW | 51,0 | 41,0 | - | - | - | - | 2,56 | 2,56 |  |  | - | - | 3,2 | 3,2 | 56,76 | 46,76 |
| 5.3 | Moc kotłowni wykorzystana | MW | 36,89 | 35,63 | - | - | - | - | b.d | b.d |  |  | - | - | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 5.4 | Długość sieci cieplnej | km | 23,9 | 27,7 | - - | - - | - - | - - | b.d 0,7 | b.d 0,7 |  |  | - - | - - | b.d | b.d |  |  |
| 5.5 | Ilość gospodarstw podłączonych do sieci cieplnej | szt/m | 246 4100 | 261 4150 | - | - | - | - | 240 | 240 |  |  | - | - | 110 | 110 |  |  |
| 5.6 | Liczba mieszkańców korzystająca z kotłowni zbiorowych | szt |  |  | - | - | - | - | 794 | 794 | 12 | 12 | 30 | 17 | b.d | b.d |  |  |
| 5.7 | Ilość gospodarstw posiadających kotłownie opalane olejem opałowym | szt | 4 | 4 |  |  | 6 | 16 | b.d | b.d | 7 | 8 | - | 1 |  |  |  |  |
| 5.8 | Ilość gospodarstw posiadających kotłownie opalane gazem | szt. |  |  |  |  | 2 | 4 | b.d | b.d | 10 | 10 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| 5.9 | Ilość gospodarstw posiadających kotłownie opalane biomasą / np. drewnem /, energią słoneczną | szt |  |  |  |  | 350 | 550 1 | b.d | b.d | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5.10 | Ilość obiektów innych opalanych olejem opałowym | szt |  |  |  |  | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 5.11 | Ilość obiektów innych opalanych gazem | szt |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5.12 | Ilość obiektów innych opalanych biomasą / np. drewnem/ | szt |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 5.13 | Ilość obiektów na których wykonano termoizolację - budynków mieszkalnych - innych | szt | 3 2 | 2 1 |  |  | 5 2 | 40 5 | b.d | b.d | 4 - | 6 - | b.d - | b.d 1 | b.d 1 | b.d 1 |  |  |
| 6 | Gospodarka Odpadami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Składowisko odpadów………………. |  | Augustów |  |  |  | Kroszówka |  | Kol. Lipsk |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 6.2 | Pojemność projektowana | m3/ ha | 62507 |  |  |  | - 1,1 | - 1,1 | 35700 | 35700 |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 6.3 | Zapełnienie składowiska | % | 91% |  |  |  | 30 | 40 | 60 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 6.4 | Liczba gospodarstw korzystających z zorganizowanej przez gminę zbiórki odpadów | szt | 3089 | 3089 | 350 | 650 | 515 | 740 | b.d | 350 | 305 | 330 | 650 | 680 | 310 | 1070 | 5219 | 6909 |
| 6.5 | Liczba gospodarstw korzystających z zorganizowanej przez gminę zbiórki odpadów selektywnej | szt | 3000 | 3000 | 300 | 600 | Segregacja na składowisku |  | 0 | 350 | - | - | 650 | 680 | b.d | b.d | 3950 | 4630 |
| 6.6 | Liczba budynków posiadających pokrycie eternitem | Szt Tys.m2 | - |  | 370 | 370 | - 183 | - 182,1 | 175 47,5 | 175 47,5 | 775 103 | 790 103 | - 40,3 | - 40,3 | 2838 300,8 | 2832 299,8 |  |  |
| 7 | Gospodarka rolna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Liczba gospodarstw rolnych | szt | 450 |  | 1114 | 1110 | 1040 | 1010 | 856 |  | 650 | 640 | 973 | 1017 | 1083 | 1083 |  |  |
| 7.2 | Ilość bydła | DJP* | b.d |  | b.d | b.d | 13558 | 15750 | 5067 |  | 2094 | 2100 | 448 | 530 | 7763 | - |  |  |
| 7.3 | Ilość koni | DJP* | b.d |  | b.d | b.d | 530 | 510 | b.d |  | 267 | 270 | 30 | 38 | 420 | 420 |  |  |
| 7.4 | Ilość trzody | DJP* | b.d |  | b.d | b.d | 7260 | 5300 | 3305 |  | 392 | 282 | 871 | 810 | 820 | 760 |  |  |
| 7.5 | Ilość drobiu | DJP* | b.d |  | b.d | b.d | 28000 | 21000 | b.d | 6400 | 104 | 104 | b.d | b.d |  |  |  |  |
| 7.6 | Liczba gospodarstw posiadających zbiorniki na gnojówkę Ilość i pojemność zbiorników na gnojówkę | Szt szt/m3 | b.d |  | b.d | b.d | b.d ok.15 % | b.d ok.15 % | 7 7 315 | 15 15 675 | 50 60 300 | 60 70 400 | b.d | b.d | b.d | b.d |  |  |
| 7.8 | Liczba gospodarstw posiadających zbiorniki na gnojowicę Ilość i pojemność zbiorników na gnojownicę | szt szt/m3 | b.d |  | b.d | b.d | b.d | b.d | 1 1 275 | 2 2 545 | 6 6 60 | 10 10 120 | b.d | b.d | b.d | b.d |  |  |
| 7.8 | Liczba gospodarstw posiadających płyty gnojowe Ilość i pojemność płyt gnojowych | szt szt/m3 | b.d |  | b.d | b.d | b.d | b.d | 18 18 945 | 25 25 1312 | 50 55 2200 | 60 68 2700 | b.d | b.d | b.d | b.d |  |  |

* Powyższa  informacja  jest  sporządzona  o  niepełne  dane  dostarczone  przez  samorządy  gminne : Burmistrz Miasta Augustowa

Burmistrz Lipska , Wójt Gminy Augustów , Wójt Gminy Bargłów Kościelny , Wójt Gminy Nowinka , Wójt Gminy Sztabin ,Wójt Gminy Płaska

, Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Augustowie  , MPEC GIGA w Augustowie dotyczy.  . Oznaczenie   b.d.   -  braku  danych