Harmonogram eksploatacji kopalin i rekultywacji wyrobisk                Załącznik nr 1

ze złóż na terenie powiatu augustowskiego

L.p.Nazwa złoża Numer koncesjiData wydania koncesjiPrzewidywany termin rekultywacji Zasoby do wydobycia

(t)Wydobycie  od 2000 r – okres 2000 – I kw. 2006

(t)Pozostało do wydobycia   (t)Uwagi

(Przedsiębiorca – nazwa , adres)1.234567891

Bryzgiel  IOS.IV-7512/5/9928.V.199931.XII.2009115  03200   -          0,00

01 -            0,00

02 -      2862

–   4130

5447

-10 134

kw. 06  -   0,00104 898Gmina Nowinka

16-304 Nowinka2.

Szczebra IIIOS. III-751/3/1/016.V.200230.V.2017157 42500  -         0,00

01 -          0,00

02 -          0,00

03 -  11 736

04 –   8 713

05 – 12 237

i kw. 06 33 450123 975Jan Wojdyła

Szczebra 16-304 Nowinka3

Lipsk IOS.III-7510/2/034.VIII.200330.IX.201466.51500 -              0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -         5440

04 -             0,00

05 -             0,00

I kw. 06 -    0,0061075Gmina Lipsk ul. Kościelna 3

16-315 Lipsk4

Lipsk IIOS.-III-7512/2/1/038.IX.200330.X.2018207 28500 -              0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -       10606,0

05 -       15606,0

I kw.06      0,00

I kw. 06 -    0,00191 679 Krzysztof Zieziula

Ul. Masztowa 9 16-300 A-tów5.

ŻrobkiOS.-III-7510/1/0428.IX.200423.V.200893 39900 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              00,0

05 -              00,0

I kw.06        0,00

92 5000,00Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. W. Polskiego 54 16-300 Augustów

Koncesja w trakcie wygaszania6..

Macharce IOS.III-7510/3/0410.VIII.200431.VIII.2019199 23300 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -   113 389,0

05 -     32 250,0

I kw.06        0,00199 233Nadleśnictwo Płaska

16-326   Płaska7.

JasionowoOS.-III-7510/4/033.VIII.200430.III.2034247 40000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -    42 777,0

05 -              00,0

I kw.06        0,00204 623Andrzej  Ostapowicz

Krasnoborki 33 16-310 Sztabin 8.

CisówOS-III-7510/5/0413.VII.200419.XII.200720 65900 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -     28 444,0

05 -              00,0

I kw.06        0,000,00Leszek Rudzewicz

Cisów 10 16-310 Sztabin9.

Cisów IIIOS.-7510/4/054.V.200530.V.2025175 63500 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -           5 00,0

I kw.06        0,00175 135Wojciech Głowacki

Cisów 2 16-31- Sztabin 10

Cisów IVOS.7510/3/054.V.200530.V.201599.08000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -       14 055,0

I kw.06        0,0085 025 Andrzej  Ostapowicz

Krasnoborki 33 16-310 Sztabin12.

Źrobki IOS.7510/1/0516 .V.2005 r23.V.200899 08000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -       76 752,0

I kw.06        0,0022 328 Augustowskie Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. W. Polskiego 54 16-300 Augustów

Koncesja w trakcie wygaszania 13.Żrobki IIOS.7510/2/0520 VI 200530.VI.200850 69300 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -        1 000,0

I kw.06  100 0,0050 693Tadeusz  Pieńczykowski

Źrobki 17 16-320 Bargłów Kościelny14.

Pomiany IOS.7510/6/0521.VIII.200530.VII.2010131 70000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -     47 675,5 0

I kw.06        0,00  83 943  A.P.D. S.A.

Ul. W. Polskiego 54 16-300 Augustów15.Krasnoborki IVOS.7510/7/0529.VIII.200530.VIII.202598 30000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -              0,00

I kw.06        0,00  98 300Danuta Murawska

ul. Młodości 18 16-310 Sztabin16.Kamień VOS.7510/10/0529.XI.2005 30.XI.2015142 00000 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -              0,00

I kw.06        0,00142 000Jan Haraburda  Kamień 37

16-310 Sztabin17.Tobyłka  IOS.7510/11/05 29.XI.2005 30.XI.2005 117 705 00 -             0,00

01 -              0,00

02 -              0,00

03 -              0,00

04 -              0,00

05 -       17253,5

I kw.06        0,00  100 469,5A.P.D.

Ul. W. Polskiego54 16-300 Augustów18Tobyłka ŚR.-7412/II/107/045.01.2005 31.03.2010 174 464 11 18144 283 j.w. (konc. wojewódzka.)19.Cisów IIŚR.BR.7412/II/1/10/057.07.200530.06.2010702 547 13 706688 841  j.w.(Konc. woj.)20.Kamień IVŚR.IV-7412/II/111/05/BR3 . 08. 200530.06. 2015345 5007 959337 541 Stanisław Ostapowicz

Kamień 26 (Knc. Wojewódzka)21.Lipsk Kolonie ŚR.IV-7412/II/112/05/BR14.07.200530.11.20151.203.337 0,001.203.337 Zbigniew Milejczyk

16-300 Augustów ul. Złota (koncesja wojewódzka)