ZAŁĄCZNIK  NR 1

DO UCHWAŁY NR     176 / XXIX  / 09

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia  29 grudnia  2009 roku

Raport

Realizacja powiatowego programu

ochrony środowiska za lata 2006-2008

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP………………………………………………………………………..…………..3

2. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA………….….…......3

3. ORGANY, KTÓRYM RAPORT ZOSTANIE PRZEDŁOŻONY…………..….…….3

4. STAN ŚRODOWISKA……..…………………………………….…………………….. 3

2.1 POWIETRZE ...........................................................................................................…4

2.2 WODY ......................................................................................................................... 4

2.3 HAŁAS..........................................................................................................................5

2.4 GLEBY......................................................................................................................... 6

5. KANALIZACJA SANITARNA DESZCZOWA…………………………………...…. 6

6. SIEĆ WODOCIĄGOWA…………………………………………………………..….. .6

7. ZASOBY ZŁÓŻ MINERALNYCH………………………………………………….....6

8. LASY……………………………………………………………………………………...7

9. FLORA I FAUNA……………………………………………………………………..…8

10. OBSZARY CHRONIONE……………………………………………………………..8

11. ODPADY………………………………………………………………………………..8

12. OZE……………………………………………………………………………………...9

13. STAN I OCENA ZADAŃ……………………………………………………………...9

14. WNIOSKI ……………………………………………………………………………..16

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę stopnia realizacji zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska  dla Powiatu Augustowskiego na lata 2006 – 2007, oraz zawartych                 w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Augustowskiego na lata 2008-2011, który został  przyjęty  uchwałą  nr  122/XXI/08 Rady Powiatu  w Augustowie z  dnia  30 września 2008  roku.  W  programach  tych określono cele ekologiczne, harmonogram działań, a także źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia postawionych celów. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska ani akty wykonawcze nie określają wymagań dotyczących  formy  i  struktury  raportu                     z  wykonania  programu.  Raport  ten  opracowano  w oparciu o  dane  ankietowe  pozyskane  od  samorządów  gminnych i  innych  podmiotów, monitoring prowadzony przez WIOŚ, materiały własne.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Obowiązek sporządzania raportu w zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętego   programu ochrony środowiska wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm. ).

3. Organy, którym raport zostanie przedłożony

Raport przygotowany przez Zarząd Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia roku 2008 zostanie przedłożony Radzie Powiatu. Poniższy raport wyjątkowo obejmuje okres trzech lat w celu ujednolicenia  terminów składanych sprawozdań  z realizacji  planu gospodarki odpadami oraz raportów  z programu  ochrony środowiska.

4. Stan środowiska

Stan środowiska naturalnego w Powiecie Augustowskim pomimo ciągłej poprawy, wymaga podejmowania dalszych  działań  i  znaczących  nakładów  finansowych. Głównymi  antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń środowiska na terenie powiatu augustowskiego są: sektor komunalno-bytowy, przemysł, transport i rolnictwo. Sytuacja w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu augustowskiego przedstawia się następująco:

4.1. Powietrze

Głównym źródłem emisji  zanieczyszczeń do powietrza w powiecie augustowskim są ciepłownie miejskie,  spółdzielcze,  zakłady przemysłowe,  oraz  rozproszone źródła  emisji             z  sektora  komunalno-bytowego,  a także zanieczyszczenia komunikacyjne. Do substancji mających duży udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzących głównie z procesów spalania energetycznego należą dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły.           Z danych WIOŚ w Białymstoku zawartych w informacji o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2007 roku wynika, że wielkość emisji przemysłowej zanieczyszczeń pyłowych uległa w latach 2005-2007 znacznemu obniżeniu. W emisji zanieczyszczeń gazowych obserwowano również spadek. Potwierdzeniem tych tendencji na terenie Powiatu Augustowskiego są wyniki pomiarów emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przekazywane do Starostwa Powiatowego w Augustowie przez większe zakłady. Województwo Podlaskie dla celów oceny jakości powietrza zostało podzielone na strefy. W tym podziale Powiat Augustowski został zaliczony do suwalsko-augustowskiej strefy oceny jakości powietrza. Z prowadzonego monitoringu  środowiska przez WIOŚ w Białymstoku wynika, że ze względu na ochronę zdrowia gdzie jest oceniany poziom SO2, NO2, pyłu zawieszonego PM10, Pb, As, Cd, B(a)P, O3, CO i benzenu , jak    i ochronę roślin gdzie ocenia się poziom SO2, NOx, O3 strefę tą zaliczono do klasy A. Oznacza to, że poziom stężeń zanieczyszczeń na terenie  strefy nie przekracza odpowiednio poziomu dopuszczalnego, poziomu docelowego oraz poziomu celu   długoterminowego.

4.2. Wody

Wody  powierzchniowe  powiatu  augustowskiego  wchodzą  w  skład  dorzecza  Wisły oraz  Niemna.  Z  raportu opublikowanego przez WIOŚ Białystok w 2007 roku wynika, że nie występują   rzeki  posiadające wody bardzo dobrej jakości, czyli klasy I i II. Na terenie powiatu augustowskiego wody o zadawalającej jakości (klasa III) odnotowano na zbadanych  profilach rzeki Netta, Kanale Augustowskim (m. Klonownica). Natomiast na dopływach Netty, rzeka Zalewianka                        w miejscowości Białobrzegi , Kanale Augustowskim (śluza Sosnowo ) oraz w Wołkuszance           w miejscowości Bohatery stwierdzono wody niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody złej jakości (klasa V) odnotowano u ujścia Turówki. Na złą jakość wód w tym przypadku duży wpływ wywiera niewłaściwe stosowanie  gnojowicy na użytki rolne. Z przedstawionych w raporcie badań wynika, że badane wody na terenie powiatu nie spełniają  warunków do bytowania ryb karpiowatych, jak     i łososiowatych.  Na  negatywną  ocenę  wód  w  tym  przypadku  miały wpływ  przekroczenia  wskaźników  stężenia  azotynów, fosforu ogólnego  i  tlenu  rozpuszczonego.                                 Na  terenie powiatu  nie  wystąpiły odcinki rzek  spełniających kryteria  wód  zagrożonych  zanieczyszczeniem  ze źródeł rolniczych. Stan wód powierzchniowych systematycznie się poprawia. Związane  to  jest z  modernizacją  istniejących  komunalnych  oczyszczalni ścieków  oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków, także z budową szczelnych płyt gnojowych        i zbiorników  na  gnojowicę.  Na  jakość  wód  duży  wpływ  ma  również  podczyszczanie  wód opadowych z substancji ropopochodnych. Z ograniczonych danych monitoringowych wynika, że większość naszych jezior zalicza się do II klasy czystości. Do I klasy czystości zaliczono jezioro Serwy i Staw Wojciech. Badany stan ekologiczny  i chemiczny jeziora Necko w 2008 roku był dobry. W powiecie augustowskim nie wykorzystuje się wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jakość wód podziemnych przeznaczonych na zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia można określić jako dobrą.  Jedynie na niektórych ujęciach stwierdza się przekroczenia  wskaźników manganu  i żelaza.  Wody  podziemne  są źródłem  zaopatrzenia  w  wodę  ludności,  rolnictwa        i  przemysłu.  Zagrożeniem bezpośrednim dla jakości wód podziemnych  są  przede  wszystkim ścieki  wprowadzane  do  ziemi, niewłaściwie zabezpieczone składowiska odpadów, niewłaściwe nawożenie organiczne i mineralne.

4.3. Hałas

Klimat akustyczny na terenie powiatu augustowskiego kształtuje głównie komunikacja drogowa, a szczególnie duży udział  w ruchu tranzytowym pojazdów ciężkich. Sukcesywnie wzrasta  stan  zagrożenia  klimatu  akustycznego  w  Mieście  Augustów głównie na  drodze  tranzytowej Białystok - Budziski wynikający z ciągle  rosnącego ruchu drogowego ze znaczącym udziałem  samochodów  ciężarowych. Przeprowadzone przez WIOŚ Białystok pomiary hałasu komunikacyjnego w punkcie kontrolnym przy ul. Chreptowicza 13  wskazały występowanie przekroczeń dopuszczalnych hałasu zarówno w porze nocnej jak i dziennej. Zmierzone przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników oceny  hałasu wynosiły odpowiednio         LAeq,D  – 8 Db i LAeq,N – 16,2 Db. Pomimo  usilnych  starań  prowadzących  do wyeliminowania  tego  zjawiska  poprzez  budowę  obwodnicy  nie  udało  się  rozwiązać dotychczas  tego  problemu. Rozpoczęta budowa obwodnicy Augustowa, która rozwiązałaby ten problem została wstrzymana     i niewiadomo kiedy zostanie wznowiona.  Korzystnym  zjawiskiem  redukującym  hałas  jest systematyczna poprawa  nawierzchni dróg. Ilość zmodernizowanych  i  nowo wybudowanych dróg przedstawia załącznik nr 1 tabela 1.

4.4. Gleby

Większość użytków rolnych powiatu to gleby nie zanieczyszczone, o naturalnych zawartościach  metali  ciężkich,  nadających  się  pod  wszystkie  uprawy  ogrodnicze i  rolnicze. Jednak gleby te wymagają uregulowania odczynu. Na terenie powiatu ponad połowa gleb wymaga wapnowania.

5. Zasoby złóż mineralnych

Na  terenie  powiatu  augustowskiego  są  eksploatowane  złoża  kruszywa  pospolitego. Stan  zasobów  poszczególnych  złóż  określa  załącznik  nr  3. Ponadto w  powiecie  występują udokumentowane złoża borowin, które nie są eksploatowane.

6. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Według danych przesłanych przez gminy na terenie powiatu augustowskiego  długość kanalizacji sanitarnej jak i liczba gospodarstw podłączonych do kanalizacji sanitarnej powoli ale systematycznie rośnie.  W powiecie  wzrasta  także  długość  kanalizacji  deszczowej.                    W  modernizowanej  i  nowo budowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  są  instalowane  osadniki     i separatory substancji ropopochodnych. Zainstalowanie separatorów ogranicza stężenie zanieczyszczeń na odpływie do odbiorników  w  odniesieniu  do:  zawiesiny  ogólnej  100mg/l         i  substancji  ropopochodnych 15mg/l.  Ilość  podczyszczonych  wód  opadowych  z  kanalizacji  deszczowej  systematycznie wzrasta.  Długość  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej oraz stan innych urządzeń z zakresu ochrony środowiska  w  poszczególnych  gminach  obrazuje załącznik  nr 1 tabela 2. Pomimo stopniowej poprawy jakości wód w powiecie nadal istotne  jest inwestowanie  w infrastrukturę wodno-ściekową.

7. Sieć wodociągowa

Z zebranych danych z ankiet wynika, że długość sieci wodociągowej rozdzielczej na koniec 2008 roku na terenie powiatu wynosiła  940,97 km.  Długość  sieci  wodociągowej i  ilość  pobranej  wody  obrazuje załącznik nr 1 Tabela 2. Wyposażenie w sieć wodno-kanalizacyjną wskazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Na terenie powiatu występuje jedno ujęcie wód mineralnych, woda o nazwie Augustowianka.

8. Lasy

Powierzchnia  lasów  bez  względu  na  formę  własności  wynosi  76.195  ha, co  stanowi 46%    ogólnej    powierzchni    powiatu,  w  tym    lasy    nie    stanowiące    własności    Skarbu Państwa  zajmują   10.902 ha .  Na  jednego  mieszkańca  przypada  1,27 ha  lasu. Dominują  zbiorowiska  borowe - lasy  iglaste  o  różnej  wilgotności -  zajmują  około 85 %  pow.  Inne  typy  siedliskowe:  oles  ok. 10 %  , las  świeży i mieszany  ok 5 % . Gatunkiem    panującym                  w  drzewostanach  jest  sosna  pospolita  -  augustowska  (ok  75%), słynąca  w  kraju   i   za   granicą   jako  wspaniały    materiał  dla  przemysłu  drzewnego i  szkutniczego.  Oceniana   jako  najlepsza  w  Polsce   i  Europie.  Drugie   miejsce  zajmuje świerk    (ok  15%).  Często    występują:    brzoza,  olsza,  dąb,  jesion  i    osika.  Oprócz    tych gatunków  w  domieszce  możemy  spotkać modrzew, grab, klon, wierzbę, lipę drobnolistną. Podszycie  stanowią  krzewy    m. in.:  jarzębina,  jałowiec,  leszczyna, trzmielina,  kruszyna. Większość  lasów  położona             w  granicach  administracyjnych  Powiatu  stanowi  już dziś    drzewostan    wyhodowany    ręką    człowieka.    Pozostały    jedynie    nieliczne    relikty puszczańskie  położone  w  najbardziej  niedostępnych  miejscach /bagna , torfowiska/.

Starosta Augustowski systematycznie nadrabia opóźnienia  w  wykonaniu  uproszczonych    planów urządzenia  lasów powstałe w latach poprzednich z powodu braku środków finansowych na ten cel w budżecie wojewody.  Stan powierzchni leśnej objętej uproszczonymi operatami na koniec 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa Jednostki | Powierzchnia lasów /ha/ | Powierzchnia objęta uproszczonymi planami urządzenia lasu /ha/ | % Powierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Augustów | 325 | 325 | 100 |
| Miasto i Gmina Lipsk | 3094 | 2665 | 86,1 |
| Gmina Augustów | 1207 | 0 | 0 |
| Gmina Bargłów K. | 1534 | 1208 | 78,7 |
| Gmina Nowinka | 541 | 355 | 65,6 |
| Gmina Płaska | 784 | 0 | 0 |
| Gmina Sztabin | 3417 | 2962 | 86,7 |
| Powiat | 10902 | 7515 | 68,9 |

9. Flora i Fauna

Świat  zwierząt  i  roślin  jest  bardzo  bogaty  i  zróżnicowany.  Wśród  rodzimej  flory         i fauny  licznie  występują   rośliny  i  zwierzęta  objęte  ochroną  gatunkową  :

- drzewa :  cis  pospolity

- krzewy  i  krzewinki  :  brzoza  niska, wierzba  borówkolistna,  malina moroszka,

wawrzynek  wilczełyko ,  bluszcz pospolity ,  chamedafne  północna , barwinek  pospolity,

- rośliny  zielne :  pióropusznik  strusi,  skrzyp  olbrzymi,  widłaki,  sasanki, zawilce, grążel

żółty, grążel  drobny,  grzybień  biały,  grzybień  północny,  rosiczki,  rojniki,  wielosił

błękitny,  lilia  złotogłów,  obuwik  pospolity,   zimowit  jesienny,  śnieżyczka

przebiśnieg,  pokrzyk  wilcza  jagoda, kosaćce  storczykowe

- grzyby :  smardzowate,  purchawica  olbrzymia,  sromotnikowe

- porosty :  brodaczkowate, chrobotki

- ssaki :  jeże,  kret, nietoperze,  zając  bielak,  wiewiórki,  świstak, wydra,  bób, ryś, łasica

- ptaki :  jastrzębiowate,  sokoły,  kukułki ,  dzięcioły,  sowy,  kraski

- gady :  żółw  błotny,  jaszczurki, węże

- płazy :  kumaki,  ropuchy,  rzekotka  drzewna,  żaby

10. Obszary chronione

Znaczne  obszary  powiatu  augustowskiego  są  objęte    różnymi    formami  ochrony przyrody.  W  skład  tych  obszarów  wchodzi:  część    Wigierskiego  i  Biebrzańskiego  Parku Narodowego, 10 rezerwatów przyrody, cztery obszary chronionego krajobrazu w całości lub          w  części.  Oprócz  istniejących  obecnie  form  ochrony  przyrody,  powstała  sieć  obszarów chronionych  Natura  2000,  które  w  znacznej  części  pokrywają  się  z  formami  ochrony ustanowionymi  wcześniej.  Na  terenie  powiatu jest  wyznaczony  obszar  Natura  2000, w skład ,którego wchodzi Puszcza Augustowska obszar specjalnej ochrony ptaków, Puszcza Augustowska specjalny obszar ochrony siedlisk, Ostoja Biebrzańska obszar specjalnej ochrony ptaków, Dolina Biebrzy specjalny obszar ochrony siedlisk, Ostoja Wigierska specjalny obszar ochrony siedlisk.

11. Odpady

Większość odpadów komunalnych w  Powiecie Augustowskim trafia na trzy istniejące składowiska odpadów. Nadal  za  mało  zbiera  się odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny,  co  jest niezbędnym elementem zintegrowanego systemu odzysku i recyklingu odpadów.               W  strumieniu  odpadów  komunalnych  istotne  zagrożenie  stanowią  odpady niebezpieczne  wytwarzane  w  gospodarstwach  domowych.  Odpady  te  powinny  być wydzielone  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  „  u źródła”,  czyli  przez  samych mieszkańców.  Natomiast w zakresie  gospodarki  odpadami  przemysłowymi  odnotowano  w  okresie sprawozdawczym znaczne  jej uporządkowanie. Większość zakładów posiada zezwolenia  na wytwarzanie  odpadów  lub  ma  zatwierdzone  programy  gospodarki  odpadami.  Szczegółowe dane na temat gospodarki  odpadami  zawiera sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008.

12. OZE

Na  terenie  powiatu  w  latach  2006 - 2008  znacznie  wzrosło  wykorzystanie energii

odnawialnej. Najwięcej energii pozyskuje się z biomasy, energii spadku wody, promieniowania

słonecznego  oraz  ciepła  otoczenia ( pompy ciepła).  Powiat  Augustowski  zajmuje  wysokie

siódme  miejsce  w rankingu  energii  odnawialnej  prowadzonej  przez  Związek  Powiatów

Polskich. Na  stronie internetowej Związku Powiatów  Polski  pokazano  przykłady wykorzystania

energii odnawialnej  na  terenie  powiatu augustowskiego z  biomasy ,energii wody, energii

słonecznej, ciepła ziemi (pompy ciepła).  Lista  zawiera krótki opis instalacji oraz ich fotografię.

13. Stan i ocena zadań

| L.P | NAZWA ZADANIA | TERMIN REALIZACJI | JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA | PODMIOTY UCZESTNI CZĄCE | STAN REALIZACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIA Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 - 2007 |  |  |  |  |  |
| ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA I PRZED SZKODLIWYM ODDZIAŁYWANIEM HAŁASU |  |  |  |  |  |
| ZADANIA POWIATU |  |  |  |  |  |
| 1 | Systematyczna naprawa zniszczonych nawierzchni dróg powiatowych | Sukcesywnie | Zarząd Powiatu | Powiatowy Zarząd Dróg | Zadanie realizowane na bieżąco w miarę posiadanych środków |
| ZADANIA GMIN |  |  |  |  |  |
| 1 | Systematyczna naprawa zniszczonych nawierzchni dróg | Sukcesywnie | Zarządy gmin | Służby komunalne | Zadanie realizowane na bieżąco w miarę posiadanych środków |
| 2 | Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Augustowie, m. gn. W celu ograniczenia tzw. niskiej emisji | Sukcesywnie | Zarząd Miasta Augustów | MPEC Augustów, właściciele źródeł niskiej emisji | Wzrosła długość sieci cieplnej z 28,2 km w 2006 r. do 31,7 km w 2008 r. zał. nr 1 |
| 3 | Ograniczenie tzw. niskiej emisji, poprzez budowę lub modernizację lokalnych zcentralizowanych źródeł ciepła | Sukcesywnie | Zarządy gmin | Służby komunalne, właściciele źródeł ciepła i budynków | Miasto i Gmina Lipsk długość sieci cieplnej 3,1 km. Zał. Nr 1 |
| ZADANIA KOORDYNOWANE |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa obwodnicy m. Augustowa |  | GDKiA | Samorządy | Budowa rozpoczęta, cześć obwodnicy wykonano, budowa wstrzymana |
| 2 | Ograniczenie zużycia energii cieplnej poprzez termomomodernizację budynków | Sukcesywnie | Właściciele budynków | BGK | Prace termomodernizacyjne są realizowane w znacznym zakresie |
| 3 | Modernizacja lub wymiana lokalnych źródeł ciepła opalanych węglem na nowoczesne kotły opalane paliwem płynnym lub biomasą, wyposażone w automatyczną regulację procesów spalania | Sukcesywnie | Właściciele źródeł ciepła i budynków | Zarządy Gmin | Lista nowych projektów z wykorzystaniem energii odnawialnej na terenie powiatu znajduje się na stronie Związku Powiatów Polskich w zakładce energia odnawialna |
| ZADANIA KOORDYNOWANE W ZAKRESIE OCHRONY WOD PODZIEMNYCH, KOPALIN, GLRB I POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |  |  |
| ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja technologii uzdatniania wody | Sukcesywnie | Właściciele ujęć wody | Samorządy | Wykonano kilka modernizacji ujęć oraz stacji uzdatniania zał. nr 1 tab. nr 1 |
| 2 | Zmniejszenie wodochłonności produkcji przemysłowej oraz wprowadzenie zamkniętych obiegów wody | Sukcesywnie | Podmioty Gospodarcze | Wojewoda samorządy RZGW | Trudno ocenić stopień realizacji tego zadania, gdyż zakłady nie udostępniły danych na ten temat |
| 3 | Likwidacja nieczynnych nie nadających się do eksploatacji studni wierconych i kopanych | 2006 | Użytkownicy ujęć lub właściciele gruntów | Samorządy | Zlikwidowano trzy studnie, z których nie korzystano |
| 4 | Rekultywacja dzikich wysypisk oraz zalesianie tych terenów | Sukcesywnie | Właściciele i dyspozytorzy terenów | Samorządy | Problem ten w okresie sprawozdawczym nie wystąpił |
| ZADANIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNO - PRAWNYM |  |  |  |  |  |
| 1 | Ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych: pradoliny Biebrzy | Sukcesywnie | RZGW | Służby planistyczne Samorządy | Jeszcze nie został opracowany plan przestrzennego zagospodarowania dla tego obszaru |
| ZADANIA KOORDYNOWANE W ZAKRESIE OCHRONY WÓD POWIERZCHNIOWYCH |  |  |  |  |  |
| ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM |  |  |  |  |  |
| 1 | Realizacja inwestycji związanych z tworzeniem nowych i odtwarzaniem zanikających drobnych zbiorników wodnych | Sukcesywnie | RZGW | WZMiUW | Na terenie powiatu powstało kilkadziesiąt nowych stawów rybnych, które pełnią również rolę zbiorników wodnych |
| 2 | Budowa urządzeń oczyszczających wody deszczowe wprowadzane kanalizacja do odbiorników | Sukcesywnie | GDDKiA Samorządy | Samorządy | Na wszystkich nowo budowanych kolektorach kanalizacji deszczowej są instalowane separatory |
| 3 | Wyposażenie gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne systemy asenizacyjne- przydomowe oczyszczalnie ścieków | Sukcesywnie | RZGW | Samorządy | Z danych przedstawionych przez gminy wynika, że na terenie powiatu wykonano 278 przydomowych oczyszczalni, szczegóły załącznik nr 1 tab. nr 2 |
| 4 | Realizacja inwestycji ograniczających zanieczyszczenia azotowe pochodzące z rolnictwa ( budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę) | Sukcesywnie | ODR | Rolnicy | Większość gospodarstw towarowych na terenie powiatu posiada płyty gnojowe lub zbiorniki na gnojowicę |
| ZADANIA O CHARAKTERZE ORGANIZACYJNO - PRAWNYM |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie regionalnego programu redukcji zanieczyszczeń w wydzielonych obszarach hydrograficznych-zlewniach lub grupach zlewni | 2006 | RZGW | RZGW | Nie zachodzi potrzeba opracowywania takiego programu |
| 2 | Opracowanie programów rekultywacji silnie zanieczyszczonych zbiorników wodnych ( z wodami pozaklasowymi ) oraz wspieranie programów rekultywacji wód ) | Sukcesywnie |  |  | Nie realizowano |
| 3 | Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad Kodeksu dobrej praktyki rolniczej | Praca ciągła | ODR | Rolnicy | Na bieżąco realizowany w pracy doradczej przez PODR w Szepietowie |
| ZADANIA Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2008 - 2011 |  |  |  |  |  |
| ZADANIA WŁASNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Usunięcie z obiektów powiatowych wyrobów zawierających azbest | 2008 | Zarząd Powiatu | Szkoły, Szpital | Usunięto Azbest z dwóch szkół tj. z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, zadanie w trakcie realizacji |
| 2 | Sporządzenie uproszczonych operatów urządzenia lasu | 2008-2011 | Zarząd Powiatu | Właściciele lasów | Opracowano w 2008 roku uproszczone plany urządzenia lasu dla 33 wsi powiatu Augustowskiego, zadanie w trakcie realizacji |
| 3 | Edukacja ekologiczna | 2008 - 2011 | Zarząd Powiatu | Zainteresowani | „Działka bez chemii”, „Czy wiesz co jesz”- konkurs na obiekt przyjazny środowisku, zadanie w trakcie realizacji |
| 4 | Zadrzewienie ulic powiatowych | 2008 – 2011 | Zarząd Powiatu | Drogi Powiatowe | Zgodnie z zapotrzebowaniem |
| 5 | Badanie gleby | 2008 – 2011 | Zarząd Powiatu | Właściciele gruntów | Zadanie w okresie sprawozdawczym nie było realizowane |
| 6 | Dofinansowanie budowy zakładu zagospodarowania odpadów | 2008-2011 | Zarząd Powiatu | Samorząd Gminny | Samorządy nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym z wnioskiem o dofinansowanie tego działania |
| 7 | Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Garanica Państwa | 2008 | Zarząd Powiatu | Powiatowy Zarząd Dróg, Gminy | Zadanie w trakcie realizacji |
| 8 | Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska | 2008 | Zarząd Powiatu | Samorząd Gminny | Zaopiniowano wszystkie przedstawione do opiniowania programy |

W roku 2006, 2007  i  2008 realizowano  i  monitorowano  szereg  zadań wynikających          z  powiatowego  programu  ochrony  środowiska. Zarząd  Powiatu  analizując  potrzeby  ochrony środowiska  oraz  zakładane cele do osiągnięcia w omawianym okresie wsparł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujące działania:

w 2006 r.

- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa.

- Edukację ekologiczną – „Działka bez chemii”.

- Organizację Europejskiego Tygodnia Lasów.

- Zakup oprogramowania usprawniającego nadzór w ochronie środowiska.

- Zakup prasy fachowej.

w 2007 r.

1. Organizację Europejskiego Tygodnia Lasów.

2. Edukację ekologiczną – „Czy wiesz, co jesz?”.

3. Organizacja pracowni ochrony środowiska w Zespole Szkół Technicznych

w Augustowie.

4. Zakup zdalnie sterowanego robota podwodnego wraz z sonarem dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

5. Zoptymalizowanie spływu wód opadowych i roztopowych poprzez urządzenia wodne.

6. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu

Państwa.

7. Organizację Europejskiego Tygodnia Lasów.

8. Zakup prasy fachowej.

w 2008 r.

1.Organizację pracowni ochrony środowiska w Augustowskim Centrum  Edukacji

w Augustowie.

2. Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu nie stanowiącego własności Skarbu

Państwa.

3. Badanie stanu pszczelarstwa w rejonie zachowawczym hodowli pszczoły rasy

środkowoeuropejskiej linii M Augustowska.

4. Modernizację pomieszczenia przeznaczonego na magazyn odpadów medycznych

w SPZOZ w Augustowie.

5. Urządzenie terenów zieleni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.

6. Zakup prasy fachowe.

Zarząd  Powiatu w omawianym okresie mając  na  uwadze  ograniczenie  zużycia  energii  cieplnej  w  budynkach : Bursa Międzyszkolna w Augustowie (Zespół Placówek Międzyszkolnych) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie, Augustowskie Centrum Edukacyjne    w Augustowie przeprowadził prace termomodernizacyjne. Zakres tych prac obejmował: wymianę stolarki okiennej, docieplenie budynków, wymianę pokrycia dachowego.  Szczegóły  przedstawia  załącznik  nr  4.  Znaczną  ilość środków  w  budżecie  powiatu przeznaczono  na  modernizację  dróg.  Ilość  zmodernizowanych  i  nowo  wybudowanych  dróg przedstawia załącznik nr 1.

Gospodarkę odpadami omówiono w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008. Realizując  zadania  powiatowego  programu  ochrony środowiska  zebrano  również informację, którą  sporządziły  gminy  o  ilości  azbestu  występującego  na  poszczególnych  gminach. Szczegółową informację przedstawia załącznik nr 2. Powiat augustowski jest wolny od substancji zawierających PCB.

W  czasie  rozpatrywania  wniosków  na  wytwarzanie  odpadów,  zatwierdzania  programów

gospodarki  odpadami  prowadzi  się  edukację    na  temat  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi.

Informację  o  programach  rolno-środowiskowych  rolnikom  przekazywano  na  bieżąco. Ośrodek Doradztwa Rolniczego z tego tematu prowadził również szkolenia w terenie.

W celu ochrony wód podziemnych zlikwidowano trzy studnie głębinowe  zał. 5. Mając  na uwadze ochronę wód pracownik Starostwa  Powiatowego  w  Augustowie,  brał  udział  w  opracowywaniu

planów gospodarowania wodami, stanowiącymi  jeden z podstawowych  instrumentów zarządzania

zasobami wodnymi.

Powiat prowadzi także działalność polegająca na publikowaniu materiałów mających walory  edukacyjne  i  promocyjne.  Działalność  ta  prowadzona  jest  poprzez  udział  w  różnych programach,  które  są  współfinansowane  ze środków  powiatu.  We  współpracy  z  Parkami  Narodowymi i Nadleśnictwami rozprowadzane są  materiały edukacyjne dotyczące ochrony przyrody.

Zadania  przewidziane  w  programie  dla  powiatu  są  realizowane    zgodnie                       z  założeniami powiatowego programu ochrony środowiska. Jednak  większość  zadań  związanych  z  ochroną  środowiska  jest  realizowana  na  szczeblu gminnym.                                                    Na ich wykonanie powiat nie ma bezpośredniego wpływu. Może je jedynie monitorować oraz  inspirować  gminy  do  ich  wykonania.  Stopień  wykonania  poszczególnych  zadań  przez samorządy gmin obrazuje załącznik nr 1 tabela 1.

Z  zebranych  danych  wynika, że  samorządy  finansowały  głównie inwestycje związane     z poprawą zaopatrzenia ludności w wodę, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zainwestowały  też  znaczne  kwoty środków  w  poprawę  nawierzchni  dróg  zarówno gminnych jak i powiatowych poprzez współfinansowanie. Natomiast  długość  kanalizacji    sanitarnej  zwiększa  się  jedynie    na  terenach  miejskich. Inwestycje w tym zakresie prowadziło miasto Augustów i Lipsk. W  powiecie  augustowskim  zwiększyła  się  także  liczba  mieszkańców  korzystających z ciepłowni  miejskiej.  Samorządy  gminne  zajęły  się  również  problemem  termomodernizacji budynków.

14. Wnioski

1. Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta około 52313 mieszkańców powiatu tj. 87,2 %.

2. Na terenie powiatu augustowskiego wzrosła ilość mieszkańców odprowadzających ścieki do

gminnych oczyszczalni lub oczyszczalni przydomowych.

3. Część samorządów gminnych przystąpiła do modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody

oraz ujęć.

4. Podczas modernizacji dróg reguluje się spływ wód deszczowych poprzez budowę sieci

kanalizacji deszczowej oraz instalowanie separatorów.

5. Samorządy gminne rozpoczęły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Nadal za mało zbiera

się odpadów komunalnych w sposób  selektywny.

6. Z niezrozumiałych powodów odstąpiono od realizacji budowy obwodnicy Augustowa.

Na  terenie zabudowy przyległej do drogi krajowej nr 8 emisja hałasu i innych zanieczyszczeń do

środowiska przekracza dopuszczalne normy.

7. Raport z realizacji programu obejmuje lata 2006 – 2008. Nadesłane przez samorządy gminne

ankiety nie udostępniły pełnej informacji dotyczącej ochrony środowiska.