Harmonogram eksploatacji kopalin i rekultywacji wyrobisk Załącznik nr 3

ze złóż na terenie powiatu augustowskiego

| # L.p. | # Nazwa złoża | # Numer koncesji | # Data wydania koncesji | # Przewidywany termin rekultywacji | # Zasoby do wydobycia (t) | # Wydobycie od 2006 – II kw. 2009 r. (t) | # Pozostało do wydobycia # (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ## Bryzgiel I | OS.IV-7512/5/99 | 28.V.1999 | 31.XII.2009 | 115 032 | 00 - 0,00 01 - 0,00 02 - 2 862 03 - 4 130 04 - 5 447 05 - 10 134 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 2 116,8 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw.09-2 088 | 88 254,2 |
| 2. | Szczebra III | OS. III-751/3/1/01 | 6.V.2002 | 30.V.2017 | 157 425 | 02 - 0,00 03 - 11 736 04 - 8 713 05 - 12 237 06 – 8 256 07 – 6 795 08 – 4 731 I kw. 09- 532 II kw. 09-1 331 III kw.09-1 434 | 101 660 |
| 3. | Lipsk I | OS.III-7512/2/2/03 | 4.VIII.2003 | 30.VIII.2018 | 66 515 | 03 -5 440 04 - 0,00 05 - 0,00 06 - 0,00 07 - 2 890 08 - 0,00 I kw. 09 – 0,00 II kw. 09 – 0,00 III kw.09- 0,00 | 58 185 |
| 4. | Lipsk II | OS.III-7512/2/1/03 | 8.IX.2003 | 30.X.2018 | 207 285 | 03 - 0,00 04 - 10 606,0 05 - 15 606,0 06 - 7 000 07 - 5 000 08 - 2 912 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 – 0,00 III kw. 09- 0,00 | 166 161 |
| 5. | Jasionowo | OS.III-7510/4/03 | 3.VIII.2004 | 30.III.2034 | 247 400 | 04 - 42 777 05 - 00,0 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 0,00 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09- 0,00 | 204 623 |
| 6. | Cisów III | OS.7510/4/05 | 4.V.2005 | 30.V.2010 | 175 635 | 05 - 5 000 06 - 0,00 07 – 8 450 08 – 67 265 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09- 0,00 | 94 920 |
| 7. | Cisów IV | OS.7510/3/05 | 4.V.2005 | 30.V.2025 | 286 874 | 05 - 14 055 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 0,00 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09- 0,00 | 272 819 |
| 8. | Krasnoborki IV | OS.7510/7/05 | 29.VIII.2005 | 30.VIII.2025 | 98 300 | 05 – 0,00 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 0,00 I kw. 09 – 0,00 II kw. 09 – 0,00 III kw. 09- 0,00 | 98 300 |
| 9. | ## Kamień V | OS.7510/10/05 | 29.XI.2005 | 30.XI.2015 | 142 000 | 05 – 0,00 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 0,00 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09- 0,00 | 142 000 |
| 10. | Żabickie | OS.7510/2/06 | 9.X.2006 | 30.X.2016 | 154 833 | 06 - 0,00 07 - 0,00 08 - 0,00 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09-0,00 | 154 833 |
| 11. | Janówka | OS.7510/5/06 | 9.X.2006 | 30.X.2016 | 133 000 | 06 - 0,00 07 - 15 000 08 - 0,00 I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09- 0,00 | 118 000 |
| 12. | Pomiany II | OS.7510/6/06 | 9.X.2006 | 30.X.2016 | 124 200 | 06 - 19 380 07 - 8 427 08 - 0,00 I kw. 09 – 0,00 II kw. 09 – 0,00 III kw. 09 - 13 279 | 83 114 |
| 13. | Starożyńce I | OS.7510/3/07 | 29.X.2007 | 30.X.2017 | 251 200 | IVkw. 07 -9000 08 – 41 200 I kw. 09 - 3 283 II kw.09 - 5 060 III kw. 09 - 12 760 | 179 897 |
| 14. | Kopczany | OS.7510/4/08 | 11.VIII.2008 | 30.VII.2023 | 474 700 | I kw. 09 - 0,00 II kw. 09 - 0,00 III kw. 09 -0,00 | 474 700 |
| 15. | Źrobki III | OS.7510/3/08 | 4.VIII.2008 | 30.VII.2018 | 134 400 | III kw.08 - 0,00 IV kw.08 - 0,00 I kw. 09 - 800 II kw. 09 - 400 III kw. 09 - 230 | 132 970 |
| 16. | Krasnoborki III | OS.7510/2/09 | 16.VI.2009 | 30.VI 2024 | 84 610 | III kw. 09-0,00 | 84 610 |
| 17. | Źrobki IV | OS.7510/3/09 | 30.VI.2009 | 30.VI.2014 | 94 300 | Koncesja wydana w II kw. 2009 r. III kw.09-19 337 | 74 963 |